## 🗓️ Checklist de desarrollo ejecutable (semana por semana)

Esto es lo que usa el desarrollador en el día a día.

# 🟢 FASE 0 – Preparación (Semana 0)

Objetivo: dejar todo listo para empezar a codear sin fricción.

- Crear repositorio backend

- Crear repositorio Flutter

- Configurar Railway (env, DB)

- Configurar Firebase (Auth + FCM + Storage)

- Variables de entorno

- CI básico (lint + build)

# 🟢 FASE 1 – MVP (Semanas 1 a 8)

## Semana 1 – Base técnica

- Skeleton backend (NestJS / FastAPI)

- Conexión PostgreSQL

- Validación Firebase ID Token

- Endpoint /me

- Estructura Flutter (roles + navegación)

## Semana 2 – Usuarios y roles

- Modelo users / roles / user_roles

- Seed de roles

- Guards por rol

- Pantallas base por rol (Cliente / Técnico / Admin)

## Semana 3 – Tickets (core)

- Modelo tickets

- Crear ticket

- Listar tickets (filtros)

- Detalle de ticket

- Auditoría (ticket_events)

## Semana 4 – Flujo técnico

- Aceptar ticket

- Marcar llegada

- Iniciar trabajo

- Validaciones de estado

- Push básicos

## Semana 5 – Finalización

- Finalizar ticket

- Reporte técnico

- Firma (stub / placeholder)

- Notificaciones finales

## Semana 6 – Panel Admin

- Vista global tickets

- Asignación manual

- Cancelación forzada

- Vista de eventos

## Semana 7 – UX + QA

- Mejoras de UX

- Manejo de errores

- Estados vacíos

- QA funcional completo

## Semana 8 – MVP listo

- Beta interna

- Corrección bugs

- Build Android

- Documentación mínima

# 🟡 FASE 2 – Validación (Semanas 9 a 12)

- Fotos antes/después

- Firma digital real

- Geolocalización

- PDF comprobante

- Reportes básicos

# 🔵 FASE 3 – Escalabilidad (Semanas 13 a 20)

- Mapas + ETA

- Mercado Pago

- Webhooks

- Marketing automático

- Publicación stores

- Capacitación

## 🧠 Resultado final

Con esto tenés:

- Documento cerrado

- Roadmap ejecutable

- Riesgo controlado

- Desarrollo predecible

- Proyecto defendible técnica y comercialmente

👉 Este es el punto exacto donde se empieza a escribir código.

Si querés, el próximo paso puede ser:

- 🔹 estructura de carpetas backend

- 🔹 estructura Flutter

- 🔹 definición de variables de entorno

- 🔹 o checklist de riesgos